ПЛАН / создания инфраструктурных объектов в Кореновском районе
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения в 2018 году	Источник и объем / финансирования		Сроки исполнения в 2019 году	Источник и объем / финансирования		Сроки исполнения в 2020 году	Источник и объем / финансирования		Муниципальный заказчик
1. Строительство объектов муниципальной собственности
1	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района»	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	3 квартал 2019 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	6588,9		краевой бюджет	1350,5
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	6226,2		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	12815,1		всего	1350,5
2	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Приобретение медицинского оборудования».	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2019 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	944,2		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	944,2		всего	0
3	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Приобретение мебели».	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2019 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	197,6		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	197,6		всего	0
4	Строительство объекта: «Плавательный бассейн в г. Кореновске»	2 квартал 2018 года	районный бюджет	0	3 квартал 2019 года	районный бюджет	21037	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	150625,3	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	23000		другие источники	0
			всего	0		всего	44037		всего	150625,3
5	Строительство объекта: «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске»	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	4 квартал 2019 года	районный бюджет	52,3	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	52,3		всего	0
6	Строительство объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	3 квартал 2019 года	районный бюджет	8970,5	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	13455,8	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	75287,6		краевой бюджет	182937,4
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	140004,0		федеральный бюджет	140000,0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	224262,1		всего	336393,2
7	Комплекс работ по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а»	2 квартал 2018 года	районный бюджет	320	1-4 квартал 2019 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	320		всего	0		всего	0
8	Строительство объекта: «Спортивная площадка с элементами воркаута в г.Кореновске»	1-4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	3 квартал 2018 года	районный бюджет	2302,6	1-4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	2302,6		всего	0
9	Приобретение оборудования для строительства скейт парка	3 квартал 2018 года	районный бюджет	83,4	1-4 квартал 2019 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	2000		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	2083,4		всего	0		всего	0
10	Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств на объекте: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями»	2 квартал 2018 года	районный бюджет	25,6	1-4 квартал 2019 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	25,6		всего	0		всего	0
11	Установка ограждений котельных, расположенных на территории муниципального образования Кореновский район	3 квартал 2018 года	районный бюджет	785,3	1-4 квартал 2019 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	785,3		всего	0		всего	0
12	Проектирование и установка (техническое перевооружение) коммерческих узлов учета расхода природного газа на котельные, расположенные на территории муниципального образования Кореновский район	3 квартал 2018 года	районный бюджет	437	2 квартал 2019 года	районный бюджет	1910,2	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	437		всего	1910,2		всего	0
13	Подготовка оснований для установки модульных зданий ФАП, расположенных на территории муниципального образования Кореновский район, и благоустройство территорий	4 квартал 2018 года	районный бюджет	275,9	2 квартал 2019 года	районный бюджет	1059,6	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	275,9		всего	1059,6		всего	0
14	Строительство объекта: «Многофункциональная спортивная площадка на территории МОБУ СОШ №9 в х.Бураковском»	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	2 квартал 2019 года	районный бюджет	2112,1	2 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	2112,1		всего	0
15	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст.Журавской Кореновского района	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	2 квартал 2019 года	районный бюджет	1278,6	2 квартал 2020 года	районный бюджет	492,5	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	1759,5		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	3038,1		всего	492,5
16	Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	1 квартал 2018 года	районный бюджет	0	4 квартал 2019 года	районный бюджет	5240,8	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	11251,4	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	5031,2		краевой бюджет	149032,9
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	120746,9		федеральный бюджет	120998,7
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	131018,9		всего	281283,0
2. Техническое присоединение объектов муниципальной собственности к сетям инженерной инфраструктуры
17	Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Проектирование общеобразовательной организация на 550 мест в г. Кореновске	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	Сроки, предусмотренные контрактом	районный бюджет	322,6	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	322,6		всего	0
18	Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест и котельная дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне № 10 г.Кореновска Краснодарского края»	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	1-4 квартал 2019 года	районный бюджет	2050,4	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	571,3	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	2050,4		всего	571,3
19	Техническое присоединение ЭПУ (полигон для размещения твердых бытовых коммунальных отходов), расположенного по адресу: Кореновский район, 4500 метров северо-западнее города Кореновска (кадастровый №23:12:0606001:1281)	4 квартал 2018 года	районный бюджет	0	Сроки, предусмотренные контрактом	районный бюджет	0	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	0		всего	0
20	Техническое присоединение ЭПУ к объектам культурного наследия (памятники истории и культуры)	2018 год	районный бюджет	0	1 квартал 2019 года	районный бюджет	0,7	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	0,7		всего	0
21	Технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района»	1 квартал 2018 года	районный бюджет	0	2 квартал 2019 года	районный бюджет	65,3	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	65,3		всего	0
22	Технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул. Школьная, 1Б»	1 квартал 2018 года	районный бюджет	0	3 квартал 2019 года	районный бюджет	4,6	1-4 квартал 2020 года	районный бюджет	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			краевой бюджет	0		краевой бюджет	0		краевой бюджет	0
			федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0		федеральный бюджет	0
			другие источники	0		другие источники	0		другие источники	0
			всего	0		всего	4,6		всего	0